九里湖俱乐部场地整理工程竞争性发包文件

顺序编号：2022-26   项目编码：FZ-004

发包人：苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司

日期：2022年5月26日

一、竞争报价须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 九里湖俱乐部场地整理工程 |
| 2 | 建设地点 | 同里镇 |
| 3 | 建设规模 （建筑面积） | 具体按甲方要求，结算按实际工程量结算。 |
| 4 | 承包方式 | 总包 |
| 5 | 质量标准 | 合格，根据甲方要求。 |
| 6 | 发包范围 | 市政工程 |
| 7 | 工期要求 | 计划开竣工日期：2022年6月14日-2022年6月28日，共15日历天。 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 竞争报价人的资质等级要求 | 详见竞争性发包公告 |
| 10 | 工程报价方式 | 下浮率报价 |
| 11 | 报价保证金 | 详见竞争性发包公告 |
| 12 | 图纸押金 | / |
| 13 | 招标控制价 | 47.43万元 |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止期结束后30天 |
| 15 | 投标文件份数 | 电子投标文件一份 |
| 16 | 竞争性发包文件下载截止时间及地点 | 2022年5月31日17:00时 地点：网络 |
| 17 | 投标文件上传截止时间 | 时间：2022年6月2日09:40时 |
| 18 | 投标文件撤回截止时间 | 时间：2022年6月1日16:00时 |
| 19 | 开标评审会 | 时间：2022年6月2日 9：40时 地点：吴江经济技术开发区小型项目承发包管理办公室（开发区大楼西大门正对的附楼一楼） |

二、竞争报价须知

（一）总   则

1、本工程项目根据《招标投标法》、《江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《吴江市建设工程施工竞争性发包管理办法》、《吴江经济技术开发区建设工程施工竞争性发包管理办法》等文件的有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过简易招标，选定承包人。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：        良好                                 。

2.2场内外道路：              良好                                 。

2.3施工用水电：              良好                                 。

3、发包范围：                  市政工程                                 。

4、工期要求：2022年6月14日-2022年6月28日，共15日历天。

5、质量及甲方要求：以甲方具体要求（任务书、图纸等）为准，详细见合同主要条例。

6、竞争人必须具有独立法人资格和    项目    经理具有   相应资格及以上   资格。

7、竞争报价费用：

竞争报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

（二）竞争性发包文件

8、竞争性发包文件的组成

8．1竞争性发包文件包括下列内容：

（1）竞争报价须知及前附表

（2）合同主要条款

（3）技术要求、工程量清单、发包价、图纸

8．2  当竞争报价人退回图纸时，图纸押金将同时退还给竞争报价人（不计利息）。

9、竞争性发包文件的澄清

9.1投标单位认为对施工现场的环境不了解需踏勘施工现场的或有其它疑问的可与工程负责人沈工联系，联系电话：63960547，凡没去踏勘施工现场的单位视为了解施工现场和无异议。

（三） 竞争报价

10、计价方式：本工程项目采用下列第  1   种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

11、报价方式：合理价中标法，其中下浮率范围为14%-19%，每档按0.5%计。

12、竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。

13、发包人设定竞争报价的招标控制价（标底）为47.43万元

（四） 竞争报价文件

14、竞争报价文件组成：（请于系统中上传一份，无需提供纸质投标文件参加开标）

（1）竞争报价书（竞争性发包文件附表一）

（2）主要施工人员表（竞争性发包文件附表二）

（3）单项投标保证金汇票或年度保证金收据扫描件

（4）项目负责人在本单位连续缴纳近三个月及以上的社保证明的扫描件(若项目负责人为已退休人员，需上传退休证和退休返聘合同）

15、对竞争报价文件要求：

（1）本项目为网上电子投标。

（2）全套竞争报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

16、竞争报价文件应于投标截止时间前提交竞争报价文件，网上投标网址： http://tender.incich.cn/login.shtml。

（五）竞争报价评审

17、评审会按竞争报价须知中规定的时间、地点举行。

18、评审办法：

（1）本次招标采用下浮率报价方式，各投标单位在发布的《招标控制价》（标底）的基础上提出下浮率报价。投标下浮率（%）每档按0.5%计，否则视为无效标处理。上传电子投标文件前需先按系统要求填报投标下浮率；若系统填报的下浮率与上传电子投标文件中投标下浮率不一致时，视为无效标处理。

（2）本项目设定最低下浮率为14%，投标下浮率低于最低下浮率（14%）即为废标。

（3）开标现场抽签确定中标下浮率。本项目中标下浮率抽签范围为14%~19%，每0.5个百分点一档，在14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%、18%、18.5%、19%等11个数值中随机抽取。抽取序号对应下浮率详见《第五章下浮率抽签序号对照表》

（4）投标报价与随机抽取的中标下浮率相同（若无相同则最接近）的有效投标人确定为第一中标候选人。例如：绿化工程下浮率范围17%-22%，若随机抽取中标下浮率为19%，则投标报价为19%的投标人为中标候选人；若无19%的投标报价，则投标报价为19.5%的投标人为中标候选人，若无19.5%的投标报价，则投标报价为18.5%的投标人为中标候选人；若无18.5%的投标报价，则投标报价为20%的投标人为中标候选人，以此方式交替类推，直至确定前三名中标候选人。

（5）2家及以上投标单位的投标下浮率一致时抽签确定第一中标候选人排序。

19、出现下列情况之一的应为无效报价文件，将不予评审；

（1）竞争报价书应使用电子签章，报价人公章、法定代表人或其授权委托人未使用电子签章的。

（2）未对发包人提出的报价、工期、质量等实质性要求进行响应的；竞争报价文件组成不完整；

（3）擅自变更项目经理的；

（4）项目经理有在建工程的（项目经理有养护类工程的，将不被视作有在建工程）

（5）未按规定提交竞争报价保证金的；

（6）主要施工人员表未按规定填写（绿化工程安全员除外）；

（7）处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（8）因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（9）项目负责人不得同时有两个或者两个以上单位受聘或者执业；

（10）本项目执行苏信用办[2018]23号文（《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建议对失信被执行人联合惩戒的实施意见》），失信的企业取消第一中标候选人资格。

20、开发区小型项目承发包管理办公室平台发包的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标，也可以按照中标候选人名单排序依次确定其它中标候选人为中标人。

三、合同主要条款

21、合同价款及调整：本工程采用下列    （2）  种方式。

（1） 固定总价合同

（2） 综合单价合同

本工程采用综合单价合同，采用工程量清单计价方式，综合单价的调整执行当地建设行政主管部门及国家、省、市建设行政主管部门的有关规定。工程材料价差调整、人工费调整，按照造价管理部门指导文件执行，调整后按中标下浮幅度下浮。

22、工程预付款、进度款：

（1）工程预付款：合同签订后，按合同价的 0 支付。

（2）工程进度款：工程进度款根据实际完成工程量（含主管部门审核同意后的变更备案部分）的50%支付。工程竣工验收合格、结算资料完整齐全送审后，工程款可付至合同金额（扣除预留金和暂列金额）与变更备案价之和的60%。审计期间不再支付工程款，审计结束后付至工程审定金额的80%。尾款分二年付清，审计结束满一年后（以出具审计报告日期为准）支付10%，审计结束满二年后，支付剩余工程款，但同时发包人预留不高于工程审定金额的3%作为工程质量保证（保修）金，在保修期内施工方怠于维修，业主通知一周内未有实质性响应，则业主自行委托第三方修复，发生费用在质量保证（保修）金内扣除，承包单位必须依法按时足额在建筑服务所在地纳税缴费，否则不予支付工程价款。

23、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备：    无    。

（2）乙供材料、设备：  全部乙供   。

24、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

25、如因承包人原因在每个里程碑事件考核点上，承包人未能按照规定时间完成，则每拖延一天向发包人支付5000元违约金，另外总工期延期，同时按每拖延一天向发包人支付5000元违约金。

26、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

27、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

28、本工程如果发生土方的内运（即外进土方）及土方的外运，均须向发包人申报。余方弃置需向监理书面申报，由甲方指定地点。

29、实际施工中，土方、淤泥开挖的支撑费用、方案论证费用等均包含在本次招标的相应项目报价中。发包人不再为此增加任何费用。请各投标人充分考虑此风险因素后慎重报价。

30、施工过程中必须保护道路，损坏需修复或赔偿。

31、施工中产生噪音分贝必须符合国家相关规定，晚上22点至次日6点禁止施工。

32、遵守当地政府有关部门对施工场地市容、环境保护、便民爱民、交通和防疫方面的管理规定和要求，搞好环境卫生和文明施工，施工期间,材料、机械设备的放置应整齐有序，不得占压道路红线以外的土地；竣工验收前必须将全路段内的建筑、生活垃圾清理干净并运到业主指定地点按要求堆放，费用由承包人负责。有关手续经甲方同意后由乙方办理。因乙方原因造成的损失和罚款由乙方承担。

33、防止地下设施的损坏。乙方必须采取谨慎的措施以防止地下设施（电缆和电力网、水管和煤气管、下水管、通讯光缆及类似物）的破坏。若乙方损坏了任何公共地下设施，必须立即停止工作，尽快通知有关主管部门，并帮助有关主管部门修复该设施。乙方应承担所有的修复和主管部门认为必要的补救措施的费用和由此造成的其他损失的费用。

34、施工期间必须及时做好施工涉及相关道路的交通维护、保洁维修工作；施工中应做到文明施工，尤其是运输途中不得发生抛洒材料，不得污染环境和影响现有道路和在建其他道路的通行和施工，施工围挡公益广告需满足全国文明城市要求，由此发生的费用均由承包人承担。

35、承包人须全面负责施工过程中的安全生产，发包人和监理单位负有监督检查的职责和权利。承包人按有关规定严格施工现场安全管理，加强对电焊、气焊、气割等明火作业的管理，加强防盗、防破坏等安全保卫工作，并承担由于安全管理措施不力所造成事故的相应责任和费用。

36、扬尘防治及治理措施按苏州市及吴江区相关文件执行。

四、技术要求、图纸

1、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

2、图纸一套。

3、工程量清单一份。

五、下浮率抽签序号对照表

| 序号 | 下浮率 |
| --- | --- |
| 1 | 14% |
| 2 | 14.5% |
| 3 | 15% |
| 4 | 15.5% |
| 5 | 16% |
| 6 | 16.5% |
| 7 | 17% |
| 8 | 17.5% |
| 9 | 18% |
| 10 | 18.5% |
| 11 | 19% |

附表一：

竞争报价书

：

（一）根据已收到的                                            工程的竞争性发包文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究竞争性发包文件后，愿在招标人公布的招标控制价（标底）基础上按下浮率      %下浮作为投标报价，按竞争性发包文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并 响 应    本工程工期。

（三）我单位保证    响 应      本工程质量。

（四）贵单位的竞争性发包文件、竞争入选通知书和本竞争报价文件将构成约束我们双方的合同。

报价单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附表二：

主要施工人员表

| 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 同时管理 在建项目数 | 平时每天 驻现场小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 （项目经理） |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |

注：1、以上人员如无在建工程，请在“在建项目数”栏中填写“无”或“0”。

2、以上人员必须配备且平时每天驻现场小时数≥8小时。

投标单位（盖公章）：